Практическая работа №2

Тема: Определение целей, задач и критериев успешности внедрения программного обеспечения (на примере HelpDesk)

Выполнил: Еременко Е Р. Группа: Исп2131

Задание 1. Анализ проблемы

Используя результаты Практической работы №1, таблица заполнена ниже.

| Существующая проблема | К чему она приводит |
| --- | --- |
| Обращения поступают через разные каналы | Затрудняется учёт обращений, часть заявок теряется или дублируется |
| Отсутствует единый список заявок | Невозможно оценить общий объём работы и расставить приоритеты |
| Не фиксируется статус заявки | Пользователь не знает, выполняется ли его обращение |
| Нет истории выполненных обращений | Невозможно анализировать повторяющиеся проблемы |
| Не всегда известно, кто занимается заявкой | Затягивается решение проблемы, ответственность размыта |

Добавлены ещё две проблемы, которые может решить внедрение HelpDesk:

| Дополнительная проблема | Возможное последствие |
| --- | --- |
| Не оценивается время выполнения заявки | Руководство не может контролировать эффективность работы техподдержки |
| Отсутствует уведомление пользователя о результате обращения | Пользователь вынужден самостоятельно уточнять статус, что увеличивает нагрузку на поддержку |

Задание 2. Сформулировать основную цель внедрения

Ответ:

Целью внедрения системы HelpDesk является создание единого центра регистрации, учёта и контроля выполнения заявок технической поддержки, что позволит сократить время реакции на обращения пользователей и повысить прозрачность работы технической службы.

Задание 3. Определить дополнительные цели

| № | Дополнительная цель |
| --- | --- |
| 1 | Сократить количество потерянных и забытых заявок за счёт их централизованного хранения в базе данных |
| 2 | Обеспечить возможность отслеживания статуса заявки на каждом этапе её выполнения |
| 3 | Упростить поиск и анализ информации по ранее выполненным обращениям |

Задание 4. Определить задачи внедрения

| № | Задача внедрения | Для чего необходима |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проверка рабочих компьютеров | Убедиться, что оборудование соответствует требованиям |
| 2 | Подготовка серверного оборудования | Обеспечить наличие ресурсов для установки MS SQL Server |
| 3 | Установка MS SQL Server | Создать среду для хранения данных системы |
| 4 | Создание базы данных HelpDesk | Обеспечить хранение заявок и информации о пользователях |
| 5 | Установка программы HelpDesk на рабочие места | Обеспечить пользователям доступ к системе |
| 6 | Настройка подключения через ADO.NET | Обеспечить связь приложения с базой данных |
| 7 | Создание учётных записей пользователей | Разграничить доступ и обеспечить персональную работу в системе |
| 8 | Первоначальное заполнение справочников и данных | Подготовить систему к реальной эксплуатации |
| 9 | Проверка работоспособности системы | Убедиться, что все функции работают корректно |
| 10 | Обучение пользователей работе с системой | Обеспечить корректное использование HelpDesk сотрудниками |

Задание 5. Распределение задач по группам

1. Подготовительные работы

Что необходимо сделать до установки программы?

- Проверка рабочих компьютеров

- Подготовка серверного оборудования

- Проверка системных требований

2. Установка и настройка

Какие действия необходимо выполнить непосредственно при установке системы?

- Установка MS SQL Server

- Создание базы данных HelpDesk

- Установка программы HelpDesk

- Настройка подключения через ADO.NET

3. Проверка

Как необходимо проверить систему после установки?

- Проверка работоспособности системы

- Тестирование создания и сохранения заявок

- Проверка корректности отображения данных

4. Ввод в эксплуатацию

Что необходимо сделать перед началом полноценного использования программы?

- Создание учётных записей пользователей

- Первоначальное заполнение данных

- Обучение пользователей

- Резервное копирование

Задание 6. Определить заинтересованных участников

| Участник | Его роль при внедрении |
| --- | --- |
| Разработчик | Устраняет ошибки, при необходимости дорабатывает программу, консультирует по техническим вопросам |
| Системный администратор | Устанавливает и настраивает серверное оборудование и MS SQL Server, обеспечивает сетевой доступ |
| Специалист технической поддержки | Ежедневно работает с системой, регистрирует и обрабатывает заявки пользователей |
| Обычный пользователь | Создаёт заявки, использует систему для обращения за помощью |
| Администратор HelpDesk | Управляет пользователями системы, назначает исполнителей, контролирует статусы заявок |

Ответ на вопрос: Почему нельзя считать внедрение задачей только программиста?

Потому что внедрение включает не только установку программы, но и подготовку оборудования, настройку базы данных, создание учётных записей, обучение пользователей и организационные изменения в работе технической поддержки. Успешность внедрения зависит от системного администратора, специалистов поддержки и самих пользователей, а не только от того, кто разработал программу.

Задание 7. Определить ожидаемые результаты

| № | Ожидаемый результат |
| --- | --- |
| 1 | Все обращения регистрируются в единой системе |
| 2 | Каждая заявка имеет статус (новая, в работе, выполнена) |
| 3 | Пользователи могут отслеживать состояние своих заявок |
| 4 | Ведётся история всех обработанных обращений |
| 5 | Сокращается время реакции на заявки |
| 6 | Известен ответственный исполнитель по каждой заявке |
| 7 | Руководство может формировать отчёты по количеству и типам обращений |

Задание 8. Разработка критериев успешного внедрения

| Результат | Критерий проверки |
| --- | --- |
| Пользователь может создавать заявку | Новая заявка успешно сохраняется в базе данных |
| Заявка имеет статус | Статус заявки корректно отображается и изменяется при работе с ней |
| Пользователь может отслеживать заявку | В интерфейсе отображается текущий статус и история изменений заявки |
| Ведётся история обращений | Все ранее выполненные заявки сохраняются и доступны для просмотра |
| Известен исполнитель заявки | Каждой заявке присвоен ответственный сотрудник |
| Формируются отчёты руководства | Система позволяет выгрузить количество и типы заявок за период |

Задание 9. Определение приоритетов задач внедрения

| Задача | Приоритет | Обоснование |
| --- | --- | --- |
| Настройка подключения к MS SQL Server | Высокий | Без подключения к базе данных система не может функционировать |
| Создание учётных записей | Высокий | Без учётных записей невозможен персонализированный доступ пользователей |
| Обучение пользователей | Средний | Система может использоваться, но с ошибками и неэффективно без обучения |
| Резервное копирование | Средний | Не блокирует запуск, но критично для сохранности данных в дальнейшем |
| Проверка системных требований | Высокий | Несоответствие требованиям делает установку невозможной |
| Оформление ярлыка программы | Низкий | Влияет на удобство запуска, но не на работоспособность системы |

Задание 10. Построение предварительной последовательности внедрения

Правильная последовательность:

- 1. Проверить системные требования

- 2. Подготовить MS SQL Server

- 3. Создать базу данных HelpDesk

- 4. Настроить подключение приложения к базе данных

- 5. Установить HelpDesk

- 6. Создать пользователей

- 7. Провести контрольное тестирование

- 8. Создать резервную копию

- 9. Обучить пользователей

- 10. Начать эксплуатацию системы

Задание 11. Анализ ситуации

1. Можно ли считать систему успешно внедрённой?

Нет. Систему нельзя считать успешно внедрённой, так как сотрудник фактически не может ею пользоваться: отсутствует подключение к базе данных, нет доступа (логина и пароля), а резервная копия базы данных отсутствует.

2. Какие этапы внедрения были пропущены?

Не были подготовлены и настроены база данных и подключение к ней на рабочем месте пользователя, не созданы учётные записи, не выполнено резервное копирование, не проведены тестирование и обучение пользователя на его рабочем месте.

3. Что необходимо сделать перед передачей системы пользователю?

Настроить подключение приложения к базе данных, создать учётную запись пользователя с логином и паролем, создать резервную копию базы данных, провести тестирование системы на рабочем месте и обучить пользователя работе с программой.

Задание 12. Разработка мини-плана внедрения

| № | Этап внедрения | Основные действия | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка | Проверка оборудования и системных требований | Оборудование и ПО соответствуют требованиям |
| 2 | Подготовка программной среды | Установка необходимых компонентов, настройка MS SQL Server | Программная среда готова к установке системы |
| 3 | Установка | Установка программы HelpDesk на рабочие места | Программа установлена на всех необходимых компьютерах |
| 4 | Настройка базы данных | Создание базы данных, первоначальное заполнение справочников | База данных создана и готова к работе |
| 5 | Настройка приложения | Настройка подключения через ADO.NET, проверка связи с БД | Приложение корректно взаимодействует с базой данных |
| 6 | Проверка | Тестирование создания заявок, проверка сохранения и отображения данных | Система работает без ошибок |
| 7 | Подготовка пользователей | Создание учётных записей, обучение пользователей | Пользователи умеют работать с системой |
| 8 | Ввод в эксплуатацию | Резервное копирование, официальный запуск системы | Система полноценно используется в работе |

Это пока предварительный вариант плана. На следующих занятиях он будет дополнен системными требованиями, сроками, ответственными лицами и рисками.

6. Итоговая карточка целей внедрения

Программный продукт

HelpDesk

Основная проблема

Обращения пользователей поступают через разные каналы, не фиксируются и не имеют единого учёта, что приводит к потере заявок и задержкам в их обработке.

Основная цель внедрения

Создание единого центра регистрации, учёта и контроля выполнения заявок технической поддержки.

Основные задачи внедрения

Подготовка оборудования и программной среды, установка и настройка системы, создание пользователей, обучение персонала, проверка работоспособности и резервное копирование.

Основные ожидаемые результаты

Все обращения регистрируются в единой системе, заявки имеют статус, ведётся история обращений, известен ответственный исполнитель.

Главный критерий успешности внедрения

Система полноценно используется сотрудниками технической поддержки и пользователями в реальной рабочей среде: все заявки регистрируются, обрабатываются и отслеживаются без сбоев.

7. Вывод

Внедрение системы HelpDesk необходимо для того, чтобы объединить разрозненные обращения пользователей в единую систему учёта и контроля, сократив тем самым время реакции на заявки и потери информации. Цель внедрения отличается от задачи тем, что цель описывает конечный желаемый результат — например, создание единого центра регистрации заявок, — а задача представляет собой конкретное действие, выполнение которого приближает к достижению цели, например настройку подключения к базе данных. Для успешного внедрения необходимо выполнить ряд задач: подготовить оборудование, установить и настроить программу и базу данных, создать учётные записи, обучить пользователей и организовать резервное копирование. Результат внедрения считается успешным, если система полноценно функционирует в реальных условиях эксплуатации, а не только в тестовой среде разработчика. Программу нельзя считать внедрённой сразу после завершения разработки, поскольку разработка обеспечивает только работоспособность кода, тогда как внедрение включает установку на рабочих местах, настройку окружения, обучение сотрудников и проверку системы в реальных условиях работы. Таким образом, внедрение — это комплексный процесс, объединяющий технические, организационные и обучающие мероприятия, а не разовое действие одного специалиста.

12. Контрольные вопросы

1. Что называется внедрением программного обеспечения?

Внедрение — это комплекс мероприятий по подготовке, установке, настройке и вводу программного обеспечения в реальную эксплуатацию, включающий не только установку программы, но и подготовку оборудования, обучение пользователей и проверку работоспособности.

2. Что такое цель внедрения?

Цель внедрения — это конечный результат, которого необходимо достичь в ходе внедрения программного продукта, связанный с решением конкретной проблемы заказчика.

3. Чем цель отличается от задачи?

Цель описывает конечный желаемый результат, а задача — это конкретное действие или шаг, выполнение которого необходимо для достижения цели; одной цели обычно соответствует несколько задач.

4. Приведите пример задачи внедрения HelpDesk.

Например, настройка подключения приложения к базе данных через ADO.NET.

5. Что называется ожидаемым результатом?

Ожидаемый результат — это конкретное, измеримое состояние системы или процесса, которое должно быть достигнуто после успешного внедрения.

6. Для чего необходим критерий успешности?

Критерий успешности необходим для того, чтобы объективно проверить, действительно ли достигнут ожидаемый результат, а не полагаться на субъективную оценку.

7. Почему необходимо проверять системные требования до установки программы?

Чтобы убедиться, что оборудование и программное окружение способны обеспечить корректную работу системы, и избежать сбоев или невозможности установки.

8. Для чего при внедрении необходимо настраивать MS SQL Server?

MS SQL Server используется для хранения всех данных системы HelpDesk (заявок, пользователей, статусов), поэтому его настройка обеспечивает работу базы данных приложения.

9. Какую роль будет выполнять ADO.NET в HelpDesk?

ADO.NET обеспечивает связь между приложением и базой данных, позволяя программе считывать, сохранять и обновлять информацию о заявках.

10. Можно ли считать приложение внедрённым, если оно работает только на компьютере разработчика? Почему?

Нет, нельзя, так как внедрение подразумевает работу системы в реальной рабочей среде пользователей с настроенной инфраструктурой, а не только в тестовых условиях разработчика.